中央公園堀川浮遊物撤去業務仕様書

# １　総則

(1)　本仕様書は、中央公園堀川浮遊物撤去業務（以下「業務」という。）に適用する。

(2)　本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和５年１月改定（平成２３年１月制定）広島市都市整備局緑化推進部）により施行すること。

# ２　業務対象物件

本業務は下記の施設を対象とし、別紙施行区域図に示すとおりとする。業務回数については、別紙施行計画表のとおりとする。

## (1)　堀川浮遊物撤去業務　・・・堀川（堀）

# ３　業務内容

業務内容は次のとおりとする。

## (1)　堀川浮遊物撤去業務

堀川（堀）に浮遊している落ち葉、ゴミ等の撤去及び堆積物等の除去を行うものである。

①　浮遊物撤去工外１・２

ア　スクリーンに詰まっている浮遊物を除去し、スクリーンを清掃する。

イ　堀の外周を巡回し、目に付く浮遊物を速やかに拾い集める。

ウ　拾い集めた浮遊物は、最寄の園内指定集積場に搬入すること。

②　浮遊物撤去工外３

ア　堀内を巡回し、浮遊物及び沈殿物等を速やかに収集する。

イ　収集物は、最寄の園内指定集積場に搬入すること。

# ４　報告事項及び検査完了期日（期限）

(1)　受注者は、本業務に従事する現場責任者及び業務に従事する従事者を定め、所定の様式で業務に着手する前に発注者に届け出ること。また、現場責任者及び従事者に変更があった場合も同様とする。

(2)　委託契約約款第１２条第１項に定める委託業務実施報告書は、１か月分の業務内容を記載した月間報告書とし、受注者は、月間報告書を翌月１０日までに、それぞれ所定の様式により発注者に提出するものとする。また、発注者による毎月の業務の検査完了期日（期限）は、翌月１９日（ただし、実施報告書を受領した日の翌日から起算して９日目に当る日が早く到来する場合は、当該日）とする。ただし、これらの日が３月３０日を越える場合は、３月３０日とする。

# ５  その他

この仕様書に疑義があるとき又は定めのない事項については、発注者・受注者協議して定めるものとする。